# COMITE DE SUIVI DE LA CCAM DU 19 MARS 2003

I) APPROBATION COMPTE RENDU PRECEDENT :

Le compte rendu du dernier comité a été approuvé

2) BILAN ACTUEL

- L'assurance maladie et Monsieur COUTY sont d'accord pour que le démarrage ait lieu le 1 janvier

- Rencontre avec les éditeurs

- ATIH travaille sur les disponibilités des outils

- GMSIH s'occupe du cahier des charges

3 ) ASSISTANCE AU CODAGE

- Rapport de BRUNO AUBLET

- Minimum :  RESPECT FOURNITURE API RITA

Cette position se conforte au vu des formats complets fournis par l'assurance maladie.

Ces API pouvant servir de base à l'aide au codage non uniquement lexicographique.

Outil isolé de parcours de la nomenclature

Ce produit pouvant s'appeler PAULINE permettant de préparer l'ensemble des thésaurus

Ces outils pouvant être disponibles pour les praticiens en saisie décentralisée.

Le problème de la diffusion de ces outils se pose d'autant plus que des initiatives locales se développent sans connaître ces outils centraux.

4) CAHIER DES CHARGES CCAM POUR LES EDITEURS SUR AMELI.FR Y COMPRIS NOUVEAU FORMAT BORDEREAU 615 (cf Annexe 1)

Selon son propre texte, ce cahier des charges ne concerne que les établissements privés (à l'exception des accidents de travail etc…).

Selon la CNAM,pour les établissements publics, le cahier des charges ne devrait pas changer le périmètre de facturation (activités externes), bien que cela ne soit pas vraiment clair. Mais le cahier des charges actuel est axé sur le fonctionnement de la facturation privée.

Des contributions écrites, doivent définir exactement l'utilisation dans l'activité externe des structures publiques. Mais des questions se posent d'ores et déjà par exemple :

- Quel est l'exécutant pour le public : praticien, établissement ?

Ce qui conditionne les règles d'associations d'actes.

5) ATIH :

- DELAIS : Fin mars, nous aurons les dates définitives de tous les outils

- TABLES DE CONTROLE : Fin du mois de mars (si le paiement du kit de nomenclature ou une fonction groupage a été fait).

Les outils de transcodage VO/VO bis sont disponibles dans la fonction groupage 6.8 (il s'agit d'un kit associé) Quand ?   cela dépend de la décision

- AIDE AU CODAGE :

Il n'y a pas encore de date arrêtée pour l'outil PAULINE (Nom de l'outil d'aide au codage) : fin mars ou plus, probablement mi ou fin avril

- API RITA : Les spécifications complémentaires vont être réécrites et les spécifications détaillées seront disponibles à la fin du mois.

- 2 ETAPES :

1 – Format papier puis format vrai module API, la structure ne changeant pas

2 – La version 2 API RITA : fonction actuelle plus compléments : échéance en fin avril

Le site sera ouvert début avril

Les libellés courts et synonymes seront disponibles dans la version 1.

La version 6.7 : groupe CDAM et VO

La version 6.8 : groupe en CDAM et VO bis

La version 9 du groupage sera faite pour les objectifs T2A

La VO bis complète sera sur le site le 20/03/03 avec actes complémentaires (ATIH)

Les cahiers d'exercices en VO bis sont disponibles sur le site de l'ATIH

Une discussion a lieu sur la disponibilité sur la Version 1 de toutes les données : ICR, Y, Tarif (tous les champs) etc…. et rythme commun d'évolution

POINT D'ORDRE : toutes les questions techniques doivent remonter à la DHOS

6) GMSIH

- Guide d'application :	* Pour le PMSI déjà disponible

* Pour la facturation : pour le moment, seul le rapport d'étape est   disponible (cf annexe 2)

Le cahier des charges définitif sera disponible en fin avril, après le 23.

Une question est posée par le représentant de la FNCLCC ( Institut CURIE) quant à ce qui se passerait si un établissement n'était pas prêt : cette question n'est pas envisagée !!!!

Les éditeurs de logiciels semblent demander 6 mois de développement.

De plus les industriels ont, pour certains, des problèmes de pérennité.

Quid de l'intégration, ensuite ( délais à prévoir) dans les établissements.

La disponibilité des outils informatiques est pourtant essentielle.

7) ETABLISSSEMENT A SAISIE UNIQUE CDAM/NGAP (TRANSCODAGE ?!!)

- PRINCIPE

Conseils à donner aux établissements mettant en œuvre la CCAM avant la disparition de la NGAP.

8) CCAM et CONFIDENTIALITE

On rencontre plusieurs analyses divergentes actuelles

Quelle base légale, quel décret ?

9) QUESTIONS DIVERSES

Le passage de la CCAM sera réalisé en bloc de manière transversale inter spécialité.

Communication : Il faut délivrer l'information à nos mandants et sur les sites

Le site de référence devrait être unique.

Annexe 1

Documents utiles sur cahier des charges des éditeurs de logiciels sur le site :

www.ameli.fr  : chemin à suivre : -nomenclatures/CCAM/cahier des charges des éditeurs/chapitre IV      tarification des honoraires.

Annexe 2

Pour se procurer le guide d'étape du GMSIH : adresse du site :

www.gmsih.fr : chemin à suivre : études/liste des études/liste des documents/étude CCAM.

(Le rapport d'étape est en cours de validation).