Enquête menée entre le 1er et le 10 juin par les ARH sur la mise en œuvre de la CCAM "tarifante" dans les établissements

# Résultats synthétiques

|  | Etablissements de santé ex DG | Etablissements de santé ex OQN |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’établissements objet de l’enquête (restreinte au champ MCO) | 651 | 692 |
| Nombre d’établissements couverts par les ARH ayant répondu | 639 soit 98 % | 663 soit 95 % |
| Proportion des établissements ayant répondu à l’enquête | 77 % | 63 % |
| Proportion des établissements déclarant facturer en CCAM au 1er juin 2005* | 7 % | 22 % |
| Proportion des établissements déclarant facturer en CCAM ou prévoir de le faire au plus tard le 1er juillet 2005* | 42 % | 55 % |
| Proportion des établissements déclarant un retard significatif après la date du 1er juillet 2005 (supérieur à un mois)* | 23 % | 4 % |
| Proportion d’établissements déclarant un léger retard ou ne pas avoir planifié encore la date de bascule* ( par recoupement) | 35 % | 41 % |

* par rapport au nombre d’établissements couverts par l’enquête

Interprétation des résultats:

- Le niveau d’utilisation de la CCAM au 1er juin est faible même pour les cliniques

- Environ la moitié des établissements déclare être en mesure de facturer en CCAMV 1 au 30 juin (moins pour les hôpitaux, plus pour les cliniques), ce qui implique un démarrage courant juin.

- Seulement un quart des hôpitaux et moins de 5 % des cliniques annoncent un très gros retard.

- Par recoupement, un tiers des hôpitaux (un peu plus pour les cliniques) ne figure pas dans les catégories précédentes, ce qui veut dire soit un démarrage en V 1 en juillet, soit l’absence de toute planification en l’attente du calendrier de livraison de la V2

Difficultés le plus souvent rapportées :

- les retards des éditeurs dans la livraison des nouvelles versions de logiciel de facturation

- la difficulté de mobiliser les médecins salariés et de les former aux nouvelles règles de tarification et aux nouvelles procédures de recueil de l‘information

- les problèmes d’intégration technique entre les logiciels de facturation et les autres logiciels concernés par le recueil des actes (dans les moyens et gros établissements)